## ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Краснодар | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года |

**Общество с ограниченной ответственностью «АФИПСКИЙ НПЗ» (ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Сидорова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**именуемое** в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в рамках настоящего Договора выполнить работы по разработке проектной документации по пассивной защите объектов Комплекса Гидрокрекинга, ОЗХ Комплекса глубокой переработки, развития ЦРППиК и ЛОС ООО «Афипский НПЗ», а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик помимо материального носителя, в котором выражен результат выполненных по настоящему Договору работ, обязуется передать Заказчику все предусмотренные действующим законодательством РФ интеллектуальные права, в том числе исключительные права, авторские и смежные права, на результат выполненных в рамках настоящего Договора работ, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ возникают и/или могут возникнуть у Подрядчика (его работников и привлеченных им третьих лиц) в связи с выполнением работ по настоящему Договору и которые могут быть в соответствии с действующим законодательством РФ отчуждены Подрядчиком в пользу Заказчика. Настоящим Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение им всех необходимых в соответствии с законодательством РФ действий, направленных на обеспечение получения вышеуказанных прав от работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц с целью дальнейшего отчуждения таких прав Заказчику. Вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного права на результат выполненных работ включено в стоимость работ по Договору. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам результатов работ.

1.3. Результатом работ является документация, полностью соответствующая требованиям к качеству, установленным в разделе 6 настоящего Договора, и иным условиям и приложениям настоящего Договора (далее – Документация).

1. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   1. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору поэтапно в сроки, указанные в Графике работ и платежей (Приложение № 2).
   2. Подрядчик в течение 15 календарных дней после заключения Договора предоставляет Заказчику детализированный график выдачи Документации.
   3. Изменение срока выполнения работ возможно по соглашению сторон и подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения, являющегося с момента подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
   1. Общая стоимость работ по настоящему Договору является твердой, определяется Сметой (Приложение №4 к настоящему Договору) и составляет:
   2. Стоимости этапов работ определяются в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №3 к настоящему Договору).

НДС начисляется Подрядчиком на стоимость работ согласно ставкам и правилам, предусмотренным действующим законодательством РФ. В случае изменения ставки НДС, стоимость работ будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно по отдельному дополнительному соглашению.

* 1. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора стоимость работ по Договору включает причитающееся Подрядчику вознаграждение, все расходы и затраты, которые может понести Подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора, все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, подлежащие уплате Подрядчиком в связи с выполнением работ по настоящему Договору, суммы, подлежащие уплате привлеченным Подрядчиком третьим лицам (Подрядчикам), командировочные расходы сотрудников Подрядчика, авторское вознаграждение автору и соавторам результатов работ, а также все иные прямо не перечисленные в настоящем Договоре возможные расходы Подрядчика.

1. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
   1. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 45 (сорок пять) календарных дней на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также представленного Подрядчиком и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ счета-фактуры.
   2. Обязанность Заказчика по уплате какого-либо из предусмотренных настоящим Договором платежей считается исполненной надлежащим образом с момента списания суммы соответствующего платежа с расчетного счета Заказчика.
   3. Платежи по настоящему Договору осуществляются на основании оригиналов актов сдачи-приемки работ и счетов на оплату Подрядчика, а также оригинала счета-фактуры Подрядчика на выполненные работы.
   4. Подрядчик обязуется в случае изменения своих банковских реквизитов, юридического, почтового адресов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты такого изменения в письменном виде уведомить Заказчика. В противном случае Подрядчик самостоятельно принимает риски и несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, вызванные отсутствием такого уведомления.

В случае если в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренной настоящим Договором обязанности по уведомлению Заказчика об изменении платежных банковских реквизитов и/или в случае неправильного указания Подрядчиком реквизитов для оплаты и/или по иным обстоятельствам, за которые Заказчик не отвечает, платежи были произведены по неправильным реквизитам, то установленное настоящим Договором обязательство по уплате соответствующего платежа считается исполненным Заказчиком надлежащим образом.

* 1. Стороны договорились, что рассрочка платежа не является товарным и/или коммерческим кредитом в смысле параграфа 3 главы 42 Гражданского кодекса РФ. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к отношениям сторон.
  2. Стороны обязуются ежеквартально не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывать акты сверки расчетов.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Рассмотрение, согласование и приемка выполняемых работ по Договору осуществляется поэтапно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Договора и приложений к нему.

Подрядчик передает Заказчику Документацию (иной результат работ) по соответствующему этапу выполнения работ, в необходимом количестве, составе и виде заблаговременно в сроки, позволяющие Заказчику осуществить ее рассмотрение, согласование и дальнейшая приемка Документации осуществляется в порядке, указанном в п.п.5.2-5.6 Договора.

5.2. Подрядчик по соответствующему этапу Графика работ и платежей передает Заказчику комплекты Документации на согласование по электронной почте в формате pdf.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Документации от Подрядчика рассматривает представленную Документацию. В случае отсутствия замечаний Заказчик по электронной почте уведомляет Подрядчика о согласовании полученной Документации.

5.4. При наличии замечаний к Документации Заказчик по электронной почте направляет Подрядчику письмо (уведомление) с перечнем выявленных недостатков и сроков на их устранение.

Подрядчик своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний, если иные сроки не установлены в письме (уведомлении) Заказчика о наличии замечаний, устраняет недостатки и передает Заказчику Документацию на повторное рассмотрение.

Заказчик повторно рассматривает исправленную Документацию в течение 3 (трех) рабочих дней после её получения и направляет электронным сообщением Подрядчику уведомление о согласовании Документации либо уведомление о своих замечаниях. Устранение замечаний в таком случае должно производиться в течение 2 (двух) рабочих дней, если иной срок не будет установлен Заказчиком.

Порядок, предусмотренный настоящим пунктом, повторяется до полного согласования Документации.

5.5. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о согласовании передает Заказчику Документацию в количестве экземпляров согласно Заданию (Приложение № 1) и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ. Дата акта сдачи-приемки должна быть предварительно согласована с Заказчиком.

Заказчик, при условии надлежащего оформления и передачи документов со стороны Подрядчика, а также при условии подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, соответствующих работам Подрядчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта направляет Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр акта сдачи-приемки.

5.6. Работы Подрядчика считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки работ не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в части качества результата выполненных работ. Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки работы после их приемки (вне зависимости от того, мог ли Заказчик выявить соответствующие недостатки при приемке работ у Подрядчика).

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

* 1. **Заказчик обязан:**
     1. Передать Подрядчику имеющиеся у Заказчика исходные данные и другие сведения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора. Исходные данные, не предусмотренные настоящим Договором, при их наличии у Заказчика передаются по письменным запросам Подрядчика.

6.1.2. Провести и оформить все необходимые инструктажи работникам Подрядчика при допуске к выполнению работ в подразделении;

6.1.3. Предоставить в течение 5 (пяти) дней после заключения договора исходные данные, проектно-техническую и другую документацию, необходимую для выполнения работ Подрядчиком, в т.ч.:

а) политику и цели в области менеджмента качества, окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности;

б) локальные нормативные документы Заказчика (ЛНД);

6.1.4. Ознакомить Подрядчика с:

а) существенными экологическими аспектами (Положение ООО «Афипский НПЗ» «Идентификация, оценка и управление экологическими аспектами №17-08/1-П-0003);

б) опасностями и рисками на рабочих местах, вне рабочего места и вокруг него (Стандарт ООО «Афипский НПЗ» «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками» №18-08/2-С-0309);

в) мерами по снижению рисков и загрязнения окружающей среды (Положение ООО «Афипский НПЗ» «Идентификация, оценка и управление экологическими аспектами» № 17-08/1-П-0003, Инструкция ООО "Афипский НПЗ" "Обращение с отходами производства и потребления " №17-08/1-И-0001);

г) требованиями Положения ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями» №18-08/8-П-0349.

6.1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.1.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

**6.2. Заказчик имеет право:**

6.2.1. Требовать выполнения работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему, а также нормами действующего законодательства;

6.2.2. В случае ненадлежащего выполнения работ требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных при приемке выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.2.3. Требовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков, возникших в связи с несвоевременным или ненадлежащим выполнением Подрядчиком работ по настоящему Договору;

6.2.4. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.5. Давать Подрядчику обязательные к исполнению указания.

6.2.6. Право собственности на созданную в соответствии с настоящим Договором Документацию принадлежит Заказчику. Передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

Заказчик вправе без согласия Подрядчика любым образом, как на территории РФ, так и за пределами территории РФ, использовать все результаты работ для любых самостоятельно определяемых Заказчиком целей, передавать и отчуждать их, в том числе возмездно, третьим лицам, а также разглашать третьим лицам, в том числе возмездно, содержащиеся в них данные. Настоящее право Заказчика действует как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания, бессрочно.

6.2.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, в том числе в случае выявления нарушений Подрядчиком условий Договора.

6.2.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или оказывает услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

6.2.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов.

6.2.10. Заказчик также вправе отказаться от предоставленных услуг согласно п. 6.2.9. в случае, если станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик может отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

6.2.11. Заказчик вправе производить в одностороннем порядке удержание суммы штрафных санкций, начисленных и предъявленных Подрядчику за нарушение требований Инструкции ООО «Афипский НПЗ» "О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» № 23-11/2-И-0001, Положения ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями» №18-08/8-П-0349, а также требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при осуществлении окончательных расчетов по Договору.

**6.3. Подрядчик обязан:**

6.3.1. Выполнить работы качественно в соответствии с требованиями настоящего Договора и приложениями к нему, в сроки, указанные в п. 2.1. настоящего Договора.

6.3.2. Своими силами и средствами, в установленные Заказчиком сроки устранить все недостатки, выявленные при приемке Заказчиком выполненных работ, а также в процессе использования Документации, в том числе в пределах Гарантийного срока.

6.3.3. В установленный настоящим Договором и приложениями к нему срок передать Заказчику результат выполненных работ.

6.3.4. При разработке проектной документации не устанавливать необоснованные требования к продукции, необходимой для реализации проектной/рабочей документации, которые в дальнейшем (на этапе выбора поставщика этой продукции) могут привести к необоснованному ограничению конкуренции.

6.3.5. Принимать участие и осуществлять сопровождение проектной документации, разработанной Подрядчиком и/или с применением результатов работ Подрядчика, в уполномоченных органах, при прохождении экспертиз и согласований, государственной экспертизы (ГГЭ), а также иных.

В случае если по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, в том числе если отрицательное заключение экспертизы уполномоченного органа будет выдано в связи с недостатками проектной документации, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик обязан на основании требования Заказчика возместить Заказчику в соответствующей части расходы Заказчика, связанные с проведением повторной экспертизы.

6.3.6. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения работ.

6.3.7. Если Подрядчик не согласен с указанием Заказчика согласно п. 6.2.5 Договора, он должен направить ему уведомление о разногласиях с соответствующим обоснованием.

6.3.8. Подрядчик обязуется:

- соблюдать требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режима;

- обеспечить безопасное выполнение работ;

- разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с оцененными рисками на рабочих местах и вне их, и выполнять эти меры в процессе выполнения работ;

- выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и охраны окружающей среды;

- организовать допуск персонала к выполнению работ, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильность их использования;

- содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для выполнения работ, в чистоте и порядке;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, и других видов инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на оборудовании и территории предприятия, на вводный инструктаж ответственному за проведение вводного инструктажа в ООО «Афипский НПЗ»;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации выполнения работ должностными лицами ООО «Афипский НПЗ»;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссией Заказчика;

- обеспечить доступ на территорию Заказчика привлекаемого персонала, автотранспорта, инструмента и другого оборудования, используемого для выполнения работ, в соответствии с требованиями Инструкции ООО «Афипский НПЗ» "О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» № 23-11/2-И-0001;

6.3.9. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку территории в границах участков, предоставляемых Подрядчику для выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает в процессе выполнения работ собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации или захоронения, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате его производственной деятельности. Подрядчик заключает за свой счет договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет стоимости работ по Договору.

6.3.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

**6.4. Подрядчик вправе:**

6.4.1. Требовать от Заказчика передачи исходных данных, необходимых для выполнения работ, если их предоставление предусмотрено условиями Договора.

6.4.2. Направлять Заказчику запросы о получении дополнительной информации для выполнения работ.

6.4.3. Привлекать к выполнению работ дополнительных Субподрядчиков в случае письменного их согласования Заказчиком.

6.4.4. Выполнить работы досрочно.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию или 36 (тридцать шесть) месяцев с даты сдачи-приемки рабочей документации по настоящему Договору в полном объеме (в зависимости от того, что наступит ранее).

7.2. При обнаружении в течение Гарантийного срока, включая период строительства и эксплуатации разрабатываемого объекта, недостатков в Документации, Заказчик извещает об этом Подрядчика и устанавливает срок для их исправления.

Подрядчик своими силами и за свой счет в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные недостатки и предоставляет Заказчику Документацию на рассмотрение.

7.3. Если Подрядчик не может или не желает в установленный срок устранить какие-либо дефекты, недостатки документации, Заказчик вправе устранить такие дефекты как самостоятельно, так и с помощью третьих лиц, подтвержденные документально расходы на привлечение которых подлежат возмещению Подрядчиком, либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан в течение 10 банковских дней с момента получения требования и подтверждающих документов возвратить сумму оплаченных работ, в которых обнаружены и не устранены недостатки по вине Подрядчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: стихийные явления (землетрясение, наводнение и т.п.), запретительные меры государства, а также обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и так далее, то есть такие явления, воздействие которых происходит извне и непредотвратимо, а также объективно препятствует исполнению Стороной, попавшей под их действие, обязательств по Договору. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в том числе, но не исключительно: нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем. Подтверждающие документы о наступлении обстоятельств непреодолимой силы предоставляются Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления соответствующего запроса другой Стороной.

8.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны обязуются определить порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность (в том числе и имущественную) в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2.В случае нарушения сроков выполнения работ по своей вине Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего этапа работ, за каждый день нарушения, но не более 10 % от стоимости невыполненных в срок работ.

9.3. За нарушение сроков устранения замечаний Заказчика Подрядчик несёт ответственность в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости этапа работ.

9.4. В случае передачи Подрядчиком счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках настоящего Договора, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства РФ (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать и т.д.), либо в случае просрочки предоставления и/или не предоставления указанных выше документов, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки, пени, а также компенсировать штрафы, недоимки и другие платежи, взысканные с Заказчика налоговыми, либо иными уполномоченными государственными органами.

9.5. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по разработке Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реализации Документации, строительства и эксплуатации Объектов, построенных на основании разработанной Документации и при прохождении любого рода экспертиз, согласований, утверждений, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно в установленные Заказчиком сроки переделать/внести корректировки в Документацию, а также возместить Заказчику причиненные этим убытки, в том числе расходы на повторную экспертизу/согласование Документации. Требование Заказчика может быть заявлено в пределах Гарантийного срока.

Если Подрядчик не устраняет недостатки в установленный ему срок, Заказчик может исправить недостатки самостоятельно либо поручить исправление недостатков в выполненной Подрядчиком документации третьему лицу и потребовать от Подрядчика возмещения соответствующих подтвержденных расходов и прочих убытков.

9.6. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика, а Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченной оплаты, за каждый день нарушения, но не более 10 % от стоимости работ по договору.

9.7. За нарушение требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, охраны здоровья, электробезопасности, пропускного и внутриобъектового режима - штрафы в соответствии с Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды (Приложение № 5 к настоящему Договору) за каждый случай такого нарушения, установленный Актом Заказчика. Акт оформляется в соответствии с Положением ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями» №18-08/8-П-0349;

9.8. Ни в коем случае ни одна из Сторон не несет ответственность за неполученной другой стороной упущенную выгоду, в том числе за любые потери дохода, потери прибыли, потери невыпущенной в будущем продукции, а также за любые косвенные и/или не прямые убытки, возникшие в результате или в связи с выполнением Договора.

9.9. Уплата предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ неустоек, штрафов и иных штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности по возмещению другой стороне и/или третьим лицам убытков, вызванных таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, сверх предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ неустоек, штрафов и иных штрафных санкций.

# **10. антикоррупционная оговорка**

10.1. При исполнении своих обязательств в рамках настоящего Договора, стороны, их аффилированные лица, работники, посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и запрещают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, не предлагают и не обещают подарков или приглашений прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на действия или решения этих лиц для получения каких-либо преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники, посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, посредничество при взяточничестве, коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, в том числе действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также о борьбе с коррупцией.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, соответствующая сторона обязуется в кратчайшие сроки уведомить другую сторону письменно или по электронной почте. После такого уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Сроки получения такого подтверждения в каждом конкретном случае определяются отдельно.

10.3. Стороны признают проведение антикоррупционных процедур и контролируют их соблюдение, а при необходимости оказывают содействие друг другу по предотвращению коррупции. При этом стороны прилагают все усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которое могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Стороны признают, что их неправомерные действия и нарушения антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от существенного ограничения по взаимодействию с контрагентом вплоть до расторжения настоящего Договора. Сторонами признается и гарантируется соблюдение конфиденциальности по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий для любого лица, сообщившего о факте нарушения настоящей антикоррупционной оговорки.

11. АРБИТРАЖ

11.1.Все споры, связанные с заключением, исполнением, отказом от исполнения и расторжением настоящего соглашения, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. В случае невозможности разрешения спора в досудебном (претензионном) порядке, такой спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. Сторона вправе обратиться в суд за разрешением возникшего спора не ранее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты направления другой стороной, оформленной в письменном виде претензии.

1. **ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**
   1. Подрядчик в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ гарантирует, что:
      * является обществом, должным образом учрежденным и законно существующим по законодательству Российской Федерации и зарегистрированным надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обладает всеми разрешениями, лицензиями, необходимыми для исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе свидетельствами СРО, а также гарантирует, что будет поддерживать такие разрешения, лицензии в актуальном (действующем) состоянии в течение всего срока действия настоящего Договора.
      * обладает всеми согласованиями, корпоративными одобрениями, необходимыми для заключения настоящего Договора или в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Сторонами настоящего Договора получит все необходимые корпоративные одобрения, и не требуется каких-либо дополнительных согласований для заключения или исполнения настоящего Договора. Лица, подписывающие настоящий Договор наделены всеми полномочиями подписывать Договор от лица своих организаций. Заключение настоящего Договора не приводит к нарушению положений устава, какого-либо договорного ограничения или иного ограничения, имеющего обязательную силу для Заказчика.
      * обладает надлежащей квалификацией, опытом, а также необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе: (a) необходимыми офисными и производственными зданиями, основными средствами, материальными ресурсами, право собственности или пользования на которые надлежащим образом и своевременно оформлено, имеется вся первичная документация; (б) необходимым количеством сотрудников, с которыми надлежащим образом оформлены трудовые отношения, своевременно уплачиваются все установленные законодательством страховые взносы и налоги.
      * в отношении Подрядчика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Подрядчика надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, а равно и к возникновению у других лиц права на обращение в суд с заявлением о признании Подрядчика несостоятельным банкротом.
      * исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются требования законодательства Российской Федерации, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести к невозможности Подрядчиком надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору, а равно и к возникновению у уполномоченных органов права на обращение в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
      * уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет отражение в своей отчетности и также своевременно оплачивает в бюджет сумму НДС, выплачиваемую ему Заказчиком в составе цены работ по Договору.
      * ведется и своевременно в полном объеме подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность, которая является достоверной.
      * вся первичная документация, оформляемая в рамках настоящего Договора, содержит все необходимые реквизиты, а также подписана уполномоченным лицом, что подтверждается положениями внутренних документов (локальных нормативных актов) или доверенностями, составленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанные заверения об обстоятельствах имеют значение для заключения и исполнения Заказчиком настоящего Договора, и Заказчик заключает настоящий Договор, полностью полагаясь на данные заверения.

* 1. В случае, если обстоятельства, перечисленные в пункте 12.1. настоящего Договора, являются недостоверными или недействительными, Заказчик вправе потребовать возместить прямые и косвенные убытки, понесенные Заказчиком вследствие недостоверности таких заверений.

Помимо вышеизложенного, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и/или расторгнуть настоящий Договор полностью или частично.

* 1. Стороны гарантируют друг другу, что по законодательству РФ они имеют все законные права на участие в Договоре, и не существует ни финансовых, ни каких-либо иных обстоятельств, не сообщенных сторонами друг другу, которые препятствовали бы заключению и исполнению Договора.

1. **ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

13.1. Заказчик имеет право в соответствии со статьей 717 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора как полностью (расторжение Договора), так и в части (изменение Договора), предупредив об этом в письменном виде Подрядчика за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения или изменения Договора. При этом Заказчик не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения настоящего Договора оплачивает стоимость работ, фактически выполненных Подрядчиком на дату получения уведомления о расторжении/изменении настоящего Договора, и принятых Заказчиком. В соответствии со статьей 450.1 ГК РФ настоящий Договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При этом убытки, причиненные прекращением Договора, не возмещаются.

13.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора и полностью или частично расторгнуть Договор в любом из следующих случаев:

- лишения Подрядчика разрешения на право выполнения работ, а также выполнение работ по настоящему Договору с нарушением требований применимого законодательства к исполнителю работ такого характера, которые выполняет Подрядчик по настоящему Договору;

- не устранения Подрядчиком в установленные сроки недостатков результата выполненных работ, систематическое нарушение технологии производства выполняемых видов работ, требований действующего законодательства РФ, Задания на проектирование и регламентирующей нормативно-технической документации на выполняемые виды работ;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранил недостатки;

- нарушения Подрядчиком любых начальных, промежуточных или окончательных сроков выполнения работ на срок более 50 (пятидесяти) рабочих дней;

- если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- в случаях, предусмотренных п. 13.2.1. настоящего Договора.

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

В таких случаях Подрядчик утрачивает право на предъявление к Заказчику любого рода требований или претензий, на получение от Заказчика любого рода возмещений или компенсаций, вытекающих из Договора, связанных с предъявлением или уплатой каких-либо предусмотренных действующим законодательством РФ либо Договором штрафных санкций (штрафов, неустоек, пеней, процентов),  на предъявление или взыскание с Заказчика любого рода требований или претензий, вытекающих из Договора, связанных с возмещением любого рода убытков, включая любого рода ущерб, упущенную выгоду, которые Подрядчик понес либо может понести в будущем, в том числе возмещение каких-либо убытков, связанных с отказом Заказчика от исполнения Договора.

13.2.1. В случае, если (а) по результатам повторной государственной экологической экспертизы будет выдано отрицательное заключение экспертизы по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, либо (б) по результатам повторной государственной экспертизы (ФАУ «Главгосэкспертиза») в отношении Документации будет выдано отрицательное заключение экспертизы по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор (п. 13.2.).

13.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора и расторжения Заказчиком Договора по обстоятельствам, указанным в п. 13.1. и 13.2. настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление (требование) об отказе от исполнения Договора и о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон по нему прекращенными с даты, указанной в уведомлении (требовании) Заказчика в качестве даты расторжения Договора и отказа от их исполнения. В письменном уведомлении (требовании) Заказчика могут содержаться иные не запрещенные законом требования, связанные с исполнением или расторжением Договора.

13.4. Если у Подрядчика отсутствует возможность выполнения работ по любой причине, он обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика в письменной форме. Если решение указанной причины невозможно посредством заключения дополнительного соглашения, Заказчик имеет право принять решение об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 рабочих дней со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

13.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены Заказчиком по согласованию с Подрядчиком с обязательным подписанием дополнительного соглашения.

Одностороннее изменение условий Договора в отношении предмета, объема выполняемых работ, сроков выполнения и цены работ не допускается.

13.6. Подрядчик не вправе уступать (передавать) какие-либо из своих прав и обязательств по Договору полностью или частично. Данное условие не распространяется на привлечение Подрядчиком субподрядных организаций. При этом кандидатура субподрядной организации должна быть письменно заранее согласована с Заказчиком.

В случае передачи Подрядчиком каких-либо из своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору третьим лицам, в том числе посредством договора факторинга, уступки или залога права (требования) без наличия письменного согласия Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый такой случай. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие переход (обременение) прав.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его исполнения. Настоящий Договор аннулирует и лишает силы все обязательства, которые были взяты сторонами письменно или устно до подписания настоящего Договора.

14.5. Стороны условились о том, что в процессе заключения и исполнения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему Стороны вправе обмениваться электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Такие электронные документы будут иметь для Сторон юридическую силу вплоть до предоставления Стороной, направившей такой электронный документ, его оригинала.

Указанный в настоящем пункте порядок обмена электронными документами не распространяется на обмен документами и уведомлениями, которые согласно условиям настоящего Договора, должны быть представлены Стороной в оригинале. Такие документы и уведомления подлежат направлению Стороной почтовой/курьерской связью по юридическому либо почтовому адресу другой Стороны.

14.6. Все первичные учетные документы, оформляемые в рамках настоящего Договора, должны содержать наименование документа, дату его составления, наименование организации или индивидуального предпринимателя, составивших документ, и/или ИНН/КПП, содержание факта хозяйственной жизни (с детализацией выполненных работ/оказанных услуг), величину натурального и/или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения. Оформляемые в рамках настоящего Договора первичные учетные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами, с указанием их должности, фамилии и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

14.7. Вся информация, полученная сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, включая техническое задание, техническую и сметную документацию, этапы и стоимость работ, деловую переписку, является конфиденциальной и не подлежит публикации и разглашению третьим лицам в целях, не связанных с исполнением Договора. Сторона, нарушившая настоящий пункт, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные таким нарушением.

14.8. Положения настоящего Договора, связанные с разработкой проектной документации, применяются в случае, если разработка проектной документации является предметом Договора или Дополнительных соглашений.

14.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 Техническое задание

Приложение №2 График работ и платежей

Приложение №3 Протокол соглашения о договорной цене

Приложение №4 Сводная смета

Приложение №5 Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

**15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»**  Юридический адрес: 353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, промзона;  ИНН 7704214548; КПП 168150001;  ОГРН 1037739597059; ОКПО 52821717;  Банковские реквизиты:  р/с 40702810130000100469;  Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР;  БИК 040349602;  к/с 30101810100000000602;  Тел.: [(861) 201-0-500](tel:+78612010500)  e-mail: office@afipnpz.ru  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Сидоров | **ПОДРЯДЧИК**  **ООО**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №2

к Договору №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

График работ и платежей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ | | Стоимость, без учета НДС,  руб. |
| начало | окончание |  | |
| 1 | Сбор необходимых исходных данных для разработки документации, визуальный осмотр объекта с оформлением отчета | \_\_\_.\_\_\_\_.2025 | \_\_\_.\_\_\_.2025 |  | |
| **2** | Выполнение инженерных изысканий (ИИ) | \_\_\_.\_\_\_\_.2025 | \_\_\_.\_\_\_.2025 |  | |
| **3** | Выполнение рабочей документации (РД) | \_\_\_.\_\_\_\_.2025 | \_\_\_.\_\_\_.2025 |  | |
| **4** | Разработка 3D |  |  |  | |
| **5** | Выполнение проектной документации (ПД) |  |  |  | |
| **6** | Сопровождение при прохождении экспертизы с получением положительного заключения (без учета оплаты счетов экспертных организаций) |  |  |  | |
| Всего, без НДС | | | |  |
| НДС 20 % | | | |  |
| Всего, с НДС | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»**  Генеральный директор  ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Сидоров | **«ПОДРЯДЧИК»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №3

к Договору №\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

**ПРОТОКОЛ**

**соглашения о договорной цене**

по разработке проектной документации по пассивной защите объектов Комплекса Гидрокрекинга, ОЗХ Комплекса глубокой переработки, развития ЦРППиК и ЛОС ООО «Афипский НПЗ»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика

ООО «АФИПСКИЙ НПЗ» Генеральный директор Сидоров А.В.

и от лица Подрядчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Генеральный директор удостоверяем,

что Сторонами достигнуто соглашение

1) о величине договорной стоимости за выполнение работ в сумме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) о следующем распределении стоимости работ по этапам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап работы** | **Наименование этапа работ** | **Стоимость этапа, руб. без НДС** | **НДС 20%, руб.** | **Итого стоимость этапа, руб. с НДС** |
| 1.1 | Сбор необходимых исходных данных для разработки документации, визуальный осмотр объекта с оформлением отчета |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение инженерных изысканий (ИИ) |  |  |  |
| 1.3 | Выполнение рабочей документации (РД) |  |  |  |
| 1.4 | Разработка 3D |  |  |  |
| 1.5 | Выполнение проектной документации (ПД) |  |  |  |
| 1.6 | Сопровождение при прохождении экспертизы с получением положительного заключения (без учета оплаты счетов экспертных организаций) |  |  |  |
| **ИТОГО:** | |  |  |  |

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»**  Генеральный директор  ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Сидоров | **«ПОДРЯДЧИК»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.П. | М.П. |