**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ООО «Афипский НПЗ»**

**от «20» мая 2022 г. № 461**

**Введено в действие «20» мая 2022 г.**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»** |

**ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.   
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

**№ 18-08/8-П-0349**

**ВЕРСИЯ 3.00**

**ПГТ. АФИПСКИЙ – 2022**

# Содержание

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc103183998)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc103183999)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc103184000)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 4](#_Toc103184001)

[1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5](#_Toc103184002)

[2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 9](#_Toc103184003)

[3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10](#_Toc103184004)

[3.1 ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 10](#_Toc103184005)

[3.2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДРЯДЧИКУ 10](#_Toc103184006)

[3.3 СОГЛАСОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 10](#_Toc103184007)

[3.4 ДОПУСК ПОДРЯДЧИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 11](#_Toc103184008)

[3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 12](#_Toc103184009)

[3.6 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 13](#_Toc103184010)

[3.7 ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ И ЖИЛЫМ ГОРОДКАМ, К ПЛОЩАДКАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 15](#_Toc103184011)

[3.8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 18](#_Toc103184012)

[4 ССЫЛКИ 20](#_Toc103184013)

[5 РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 21](#_Toc103184014)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 22](#_Toc103184015)

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее Положение ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска подрядных организаций. Организация безопасного производства работ» (далее – Положение) устанавливает единый порядок допуска Подрядных организаций и привлекаемых Субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения работ по новому строительству, проектированию, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению объектов ООО «Афипский НПЗ».

Положение определяет условия оформления, сопровождения договорных отношений, основные задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия между ООО «Афипский НПЗ» и Подрядчиком, в том числе осуществление контроля со стороны Заказчика.

Настоящее Положение регламентирует между Заказчиком и Подрядчиком:

* условия оформления, сопровождения договорных отношений;
* основные задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности, основные задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком;
* контроль со стороны Заказчика за соблюдением Подрядчиком требований законодательства РФ в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах   
  ООО «Афипский НПЗ».

Положение разработано с целью соблюдения требований Федерального закона   
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997   
№116-ФЗ, Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «Афипский НПЗ», задействованных в процессе взаимодействия с подрядными организациями в части нового строительства, проектирования, реконструкции, ремонта, технического перевооружения объектов ООО «Афипский НПЗ».

Настоящее Положение обязательно для исполнения подрядными организациями, осуществляющими деятельность по новому строительству, проектированию, реконструкции, ремонту, техническому перевооружению объектов ООО «Афипский НПЗ».

Структурные подразделения ООО «Афипский НПЗ» при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность по новому строительству, проектированию, реконструкции, ремонту, техническому перевооружению объектов ООО «Афипский НПЗ», обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящим Положением.

Применение настоящего Положения Подрядчиками оговаривается в договорах подряда с Заказчиком, при необходимости с внесением дополнительных условий, не отраженных в данном Положении, а также особых процедур, мероприятий, форм выполнения требований, имеющих преимущественную силу.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу на основании приказа ООО «Афипский НПЗ».

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: Группа по контролю за строительными и реконструируемыми объектами, а также иные структурные подразделения ООО «Афипский НПЗ» по согласованию с Группой по контролю за строительными и реконструируемыми объектами ООО «Афипский НПЗ».

Изменения в Положение вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры или полномочий руководителей, совершенствования Системы по работе с ЛНД и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии возлагается на руководителя группы по контролю за строительными и реконструируемыми объектами ООО «Афипский НПЗ».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по производственной безопасности ООО «Афипский НПЗ».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

***Авария* –** ситуация, связанная с развитием последствий инцидента вследствие конструктивных, технологических или эксплуатационных отклонений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также материальные потери;

Применительно к опасным производственным объектам под аварией понимается разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

***акт-допуск* –** документ, на основании которого осуществляется допуск Подрядчика перед началом производства работ на территории действующего производственного объекта Заказчика, содержит перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обеих сторон, является письменным разрешением Заказчика на производство работ Подрядчиком и подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.

***База данных по подрядным оРГАнизациям*** - сводная информация по подрядным и субподрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги по договору с Заказчиком, содержащая перечень объектов, согласно заключенным договорам, перечень договоров, перечень разрешительной документации.

***Безопасные условия труда*** - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или)опасных производственных факторов исключено либо уровень их воздействия не превышают установленных норм.

***Внутриплощадочные подготовительные работы*** - работы по подготовке объекта к производству работ (определенных договором), осуществляемые в границах территории (площади), предоставленной Подрядчику.

***Вредный производственный фактор* -** производственный фактор, воздействие которого на работника может привести его к заболеванию.

***действующий объект* -** территория, здания, сооружения, помещения и т.п., находящиеся во владении, использовании или эксплуатации для осуществления производственной деятельности.

***договор*** - гражданско-правовой договор, соглашение и внешнеэкономический контракт (дополнительное соглашение, приложение, спецификация и иной дополнительный документ к ним) – юридический документ, которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей участников (сторон) правоотношения.

***Заказчик*** - сторона по договору подряда/договору оказания услуг, для которой выполняются работы/оказываются услуги. Для целей настоящего Положения Заказчиком является   
ООО «Афипский НПЗ».

***Инцидент*** - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

***куратор договора*** – работник структурного подразделения Заказчика (инициатор договора), назначенное распорядительным документом ответственным за координацию работ по договору и ответственное за контроль исполнения договорных обязательств.

***компенсирующие мероприятия*** - комплекс мероприятий, включающий технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения происшествия, предотвращение воздействия на людей опасных факторов, обеспечение безопасной эвакуации людей и ограничение материального ущерба.

***контролирующие службы –*** структурные подразделения блока по производственной безопасности, в должностные обязанности которых входит осуществления контроля состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

***Лицензия*** - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу.

***наряд-допуск*** - письменное разрешение на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие ей, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, время начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.

***объект строительства*** - комплекс зданий и (или) сооружений, отдельное здание или сооружение, или его автономная часть, возводимая для определенного Заказчика по одному разрешению на строительство.

***опасный производственный фактор* -**  производственный фактор, воздействие которого на работника может привести его к травме, потере жизни.

***опасный производственный объект (ОПО)*** – объект на котором получаются, используются перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, указанные в Приложении 1 Федерального закона от 21.07.1997 №ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

***охранная зона*** - зона вдоль инженерных коммуникаций (трубопроводы, продуктопроводы, воздушные линии электропередачи, кабельные линии связи и т.п.) в виде земельного участка и (или) воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны коммуникации от крайних коммуникаций при не отключенном (действующем) их положении на расстоянии (в метрах), устанавливаемом специальными правилами, нормами, инструкциями.

***подрядчик*** - сторонняя организация, юридическое лицо любой формы собственности, либо индивидуальный предприниматель, выполняющие работы/оказывающие услуги в интересах и на территории и объектах Заказчика в рамках договорных отношений гражданско-правового характера.

***подъемные сооружения*** – грузоподъемные краны всех типов, мостовые кран-штабелеры, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, строительные подъемники, подъемники (вышки) предназначенные для перемещения людей, электрические тали, краны – экскаваторы, предназначенные для работы с крюком.

***пожароопасность*** – возможность возникновения и/или развитии пожара.

***проект организации строительства (ПОС)*** - документация, в которой укрупнено решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. ПОС по заданию Заказчика разрабатывается генеральной проектной организацией или по ее заказу другой проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. На стадии разработки ПОС проводятся все необходимые согласования, связанные со строительством объекта.

***приостановка работ*** - остановка работ, проводимых на объекте Заказчика, на период времени, необходимый для устранения нарушений и выполнения условий безопасного продолжения работ Подрядчиком.

***проект производства работ (ППР)*** - организационно–технологический документ, разрабатываемый Подрядчиком, выполняющим эти работы, либо (по его заказу) специализированными организациями, и предназначенный для координации решений по обеспечению безопасных условий труда при осуществлении Подрядчиком конкретных видов работ на объектах заказчика.

***работник, ответственный за проведение работ -*** работник Подрядчика, назначенный распорядительным документом ответственным за непосредственное проведение работ из числа инженерно-технических работников (мастер, производитель работ, начальник участка).

***работы повышенной опасности -*** работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции.

***ремонтные работы*** – работы, связанные с применением электросварочного и газосварочного оборудования, электроинструмента, ручного слесарного инструмента, средств малой механизации.

***руководитель работ на объекте* -** уполномоченный представитель Подрядчика, отвечающий за определение объема и перечня работ, необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность их выполнения, определяющий численный состав и квалификацию исполнителей указанных работ и работников, ответственных за проведение работ на объекте Заказчика.

***саморегулИруемые организации (СРО)*** - некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно - строительное проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение объектов капитального строительства.

***Строительная площадка*** - ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

***субподрядчик*** - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, привлекаемое Подрядчиком на основании договора субподряда для исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

***требования охраны труда* -** государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами Заказчика.

***требования пожарной безопасности*** - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом, а также требования пожарной безопасности, установленные локальными нормативными актами Заказчика.

***Требования промышленной безопасности*** - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах в области промышленной безопасности, а также в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности и требования промышленной безопасности, установленные локальными нормативными актами Заказчика.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

***ГЖ* –** горючие жидкости.

***ГРУППА по КС и РО* –** группа по контролю за строительными и реконструируемыми объектами.

***ГСМ*** – горюче-смазочные материалы.

***КГО*** – крупногабаритные отходы.

***ЛВЖ* –** легковоспламеняющиеся жидкости.

***ЛЭП*** – линии электропередачи.

***НТД*** – нормативно-техническая документация.

***ОБЩЕСТВО* –** ООО «Афипский НПЗ».

***ООС*** – охрана окружающей среды.

***ОТ*** – охрана труда.

***ПБ*** – промышленная безопасность.

***ростхенадзор*** – федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

***СИЗ* –** средства индивидуальной защиты.

***ТКО*** – твёрдые коммунальные отходы.

***УЗО*** – устройство защитного отключения.

***ФНиП*** – федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ПРОВЕДЕНИЕ ВВОДНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

Перед началом работ на действующих объектах (технологические установки, цеха, производственные и складские площадки), на объектах нового строительства, в охранных зонах действующих инженерных коммуникаций, в опасных зонах технологического оборудования работники подрядной организации должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

Вводный инструктаж проводится ответственными специалистами Заказчика, на которых внутренним локально – нормативным правовым актом Заказчика возложены эти обязанности.

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДРЯДЧИКУ

Подрядчики и привлекаемые ими Субподрядчики, выполняющие работы по проектированию, новому строительству, реконструкции, ремонту, техническому перевооружению, консервации или ликвидации объектов Заказчика, а также работы, связанные с осуществлением кадастровой деятельности на территории Заказчика, обязаны являться членами СРО (в соответствии с законодательством) и иметь право на производство работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. Подрядчик должен обладать высококвалифицированным аттестованным персоналом. Документация об обучении по охране труда, пожарной безопасности, аттестации в области промышленной безопасности предоставляются Заказчику на этапе оформления пропусков.

## СОГЛАСОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКОВ, ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

В группе по контролю за строительными и реконструируемыми объектами (далее – Группа по КС и РО) блока по производственной безопасности Заказчика ведется База данных по подрядным организациям, которая представляет собой сводную информационную таблицу по подрядным и субподрядным организациям, выполняющим работы/оказывающим услуги по договору с Заказчиком, содержащую перечень объектов, согласно заключенным договорам, перечень договоров, перечень разрешительной документации.

Куратор на этапе заключения договора, но не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, направляет информацию о Подрядчике в Группу по КС и РО: наименование объекта строительства/реконструкции/ремонта/технического перевооружения, выписка из реестра членов СРО, разрешение на строительство (при необходимости), скан-копию подписанного (со стороны Заказчика) договора, организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц Подрядчика, проект акта-допуска (для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта Заказчика) Приложение 1, утвержденный Подрядчиком и согласованный Заказчиком проект производства работ.

Куратор направляет в Группу по КС и РО по электронной почте разрешительную документацию на проверку.

Акт-допуск согласовывается до начала производства работ на объекте, после предоставления куратором договора пакета документов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды Приложение 3.

Без предоставленного пакета документов проект акта-допуска не регистрируется.

Акт-допуск согласовывается со следующими службами заказчика: директор по направлению; руководитель структурного подразделения, на объекте которого будут производится работы; заместитель генерального директора по производственной безопасности; руководитель структурного подразделения – держателя договора; взаимосвязанные цеха (при необходимости); отдел ООС, Группа по КС и РО.

Акт-допуск перед подписанием регистрируется в Реестре актов-допусков и Базе данных по подрядным организациям специалистом Группы по КС и РО.

Акты-допуски на ремонтные работы имеют нумерацию с индексом «Р».

В акте-допуске указывается срок его действия, который определяется сроком выполнения работ, но не более 1 года.

При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска, оформляется новый акт-допуск на новый срок.

После заключения договора куратор договора готовит организационно-распорядительный документ (приказ по заводу) об организации строительно-монтажных работ на объекте Приложение 2.

В приказе указываются: основание для выполнения работ (договор, проект); руководитель от Подрядчика, ответственный за организацию работ; руководитель структурного подразделения Заказчика, отвечающий за подготовку объекта к проведению работ, проведение инструктажей персоналу Подрядчика и допуск исполнителей к производству работ; ответственный руководитель работ от Подрядчика, отвечающий за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требований природоохранного законодательства при выполнении работ; персонал Заказчика, ответственный за осуществление строительного контроля при производстве работ по строительству, реконструкции, техническом перевооружении и ремонте объектов Заказчика; персонал Заказчика, ответственный за осуществление технического контроля при производстве работ вне сметы строек; персонал Заказчика, ответственный за обеспечение периодического контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; персонал Заказчика, ответственный за своевременное обеспечение транспортными средствами, машинами и механизмами.

## ДОПУСК ПОДРЯДЧИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Допуск организаций и индивидуальных предпринимателей для производства работ на объектах и территориях ООО «Афипский НПЗ» без договора запрещен.

Допуск персонала Подрядной организации на территорию Заказчика осуществляется в соответствии с Инструкцией ООО «Афипский НПЗ» «О пропускном и внутриобъектовом режимах на территориях и объектах строительства ООО «Афипский НПЗ» № 23-11/2-И-0003.

На территории действующих опасных производственных объектов Заказчика необходимо находится в сертифицированной специальной одежде закрытого типа, специальной обуви, защитных очках и защитной каске с застёгнутым подбородочным ремешком.

На территории объектов нового строительства обеспечение и наличие сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты обуславливается характером выполняемых работ.

Производство строительно-монтажных, ремонтных работ допускается только после согласования Заказчиком и утверждения Подрядчиком проекта производства работ. Порядок оформления и согласования ППР обозначен в Стандарте «Порядок разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов ООО «Афипский НПЗ» СИСМ-7.3-69-2020.

Второй экземпляр ППР должен постоянно находится на месте производства работ Подрядчика у ответственного руководителя за проведение работ.

Все работники Подрядчика, задействованные при выполнении данных работ, должны быть ознакомлены с требованиями ППР под подпись.

## ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

На выполнение работ повышенной опасности необходимо оформление наряда-допуска. К работам повышенной опасности относятся:

* работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов ЛВЖ и ГЖ, горючих или сжиженных газов;
* работы в колодцах, шурфах, замкнутых пространствах, заглубленных и труднодоступных пространствах;
* земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других опасных подземных коммуникаций;
* осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;
* работы на высоте (в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);
* работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на участках;
* работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;
* огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок);
* газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей сети, пуск газа в газопроводы и другие системы газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);
* монтаж оборудования, трубопроводов и воздуховодов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов ЛВЖ и ГЖ, горючих и сжиженных газов;
* монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.

Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие ответственного лица на время выполнения работ повышенной опасности.

Допуск к проведению работ по наряду-допуску разрешается при условии применения исправного оборудования, оснастки, инструмента, средств механизации, наличия исправных средств пожаротушения, сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви, соблюдения сроков технического освидетельствования оборудования, поднадзорного Ростехнадзору, соблюдения сроков технического освидетельствования механизмов, поднадзорных Ростехнадзору, наличия паспортов на применяемое оборудование и применяемую технику.

Строительная, специальная и автомобильная техника, допускаемая на действующую территорию Заказчика, должна быть оснащена исправными первичными средствами пожаротушения.

Организация безопасного производства огневых, газоопасных и ремонтных работ должна осуществляться в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также ЛНД Заказчика.

## ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Заказчик вправе приостановить любые работы, выполняемы небезопасным способом или создающие угрозу для жизни и здоровья работников.

Соблюдение требований охраны труда, сохранность оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций при производстве работ на переданном по Акту-допуску объекте обеспечивается Подрядчиком.

Контролирующие службы Заказчика осуществляют периодический контроль полноты разработанных и внедрённых Подрядчиком мероприятий по обеспечению безопасного производства строительно-монтажных и ремонтных работ.

С целью осуществления контроля соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды на объектах Заказчика, должен быть организован периодический контроль со стороны Заказчика и постоянный контроль со стороны Подрядчика.

Для реализации вышеуказанных требований, специалистами Заказчика, осуществляется периодический контроль соблюдения договорных обязательств в области пожарной безопасности, ОТ, ПБ и ООС.

Выявленные замечания заносятся в Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» установленной формы (далее - Акт) Приложение 4.

Подрядчик устраняет нарушения в сроки, указанные в Акте с предоставлением Отчета об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» Приложение 5.

Представителю подрядной организации необходимо явиться к Заказчику для ознакомления и подписания, получения экземпляра Акта не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем издания Акта.

В случае невозможности прибытия на подписание Акта, представитель подрядчика информирует по электронной почте специалиста, проводившего проверку, после чего Акт проверки направляется подрядчику на адрес электронной почты, указанной в договоре, и считается официально врученным.

В случае отказа от ознакомления с Актом подрядчиком и/или его подписания, в Акте проверки делается запись «от подписи отказался» и направляется подрядчику на адрес электронной почты, указанной в договоре, после чего акт считается официально врученным».

Подрядчик обязан содействовать проведению Заказчиком контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной экологической безопасности, а именно:

* организовать беспрепятственный доступ специалистам Заказчика для проведения проверок на объекты Подрядчика;
* предоставлять необходимую документацию, по запросу специалистов Заказчика, для проверки соблюдения требований в области охраны труда, промышленной, пожарной экологической безопасности;
* останавливать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений действующих правил и норм законодательства, внутренних локально-нормативных правовых актов Заказчика, требований настоящего Положения;
* принимать для обязательного исполнения акты о выявленных нарушениях, выданные специалистами Заказчика;
* представлять письменные уведомления об устранении выявленных нарушений специалистами Заказчика;
* представлять письменные объяснения работников, допустивших грубые нарушения требований в области охраны труда, промышленной, пожарной экологической безопасности;
* отстранять от работы работников, допустивших грубые нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной экологической безопасности;
* не приступать к производству работ при не устранении нарушений в установленные сроки;
* в установленные сроки сообщать о происшествиях и несчастных случаях с работниками Подрядчика, произошедшими при выполнении работ на территории Заказчика.

## ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ И ЖИЛЫМ ГОРОДКАМ, К ПЛОЩАДКАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Расположение жилых модулей строительного городка должно осуществляться за пределами опасных зон мест производства работ, мест стоянки незадействованной техники и топливозаправочных пунктов (емкостей для хранения топлива).

Расположение жилых модулей строительного городка должно осуществляться на расстояние не менее 20 м от ЛЭП.

Расположение дизельной электростанции для нужд строительного городка должно осуществляться на расстоянии не менее 10 м от жилых модулей.

Дизельная электростанции для нужд строительного городка должна быть обеспеченна первичными средствами пожаротушения.

Подключение как группы жилых модулей, так и отдельных зданий к электрической сети должно осуществляться с помощью коммутационных аппаратов (рубильников, автоматических выключателей), расположенных в пределах площадки, где эти здания размещены.

Размещение складов хранения кислорода, горючих газов и оборудования на территории строительного городка должно осуществляться на расстоянии не менее 50 м от жилых модулей, площадок хранения ГСМ.

Временные склады для хранения кислорода должны быть окрашены в синий цвет, и иметь табличку «Маслоопасно!».

Временные склады для хранения горючих газов должны быть окрашены в красный цвет и иметь табличку «Огнеопасно. Газ!».

В складских помещениях контейнерного типа необходимо располагать на входной двери информационную табличку о назначении помещения с указанием класса зоны и категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности с Ф.И.О. ответственного лица за пожарную безопасность.

Хранение газорезательного оборудования и горючих материалов во временных складах для хранения кислорода и горючих газов запрещено.

Стоянки строительной, специальной и автомобильной техники, топливозаправочные пункты (емкости для хранения топлива), склады материалов должны устанавливаться отдельно от жилых модулей на расстояниях, определенных нормами пожарной безопасности.

Запрещается складирование материалов, стоянка автотранспорта и спецтехники на открытом грунте.

Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с защитой от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, защитными крышками, оборудование навесом и т.д.), а также с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.) и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Размерплощадок для накопления отходов должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или   
12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Расстояние от контейнеров до жилых и офисных модулей должно быть не менее 20 м, но не более 100 м*.*

Контейнеры и другие емкости, предназначенные для накопления отходов производства и потребления должны вывозиться или опорожняться по мере заполнения.

Места стоянки техники и места заправки транспортных средств должны быть обозначены.

Строительные городки должны быть ограждены либо обозначены сигнальной лентой со стороны подъездов, подходов.

Перед территорией строительного городка должно быть обеспечено наличие информационного щита с план-схемой и схемой движения по городку, а также информацией о количестве персонала подрядной организации, проживающего в жилых модулях (в т.ч. на выходные и праздничные дни).

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесёнными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Место для курения должно быть обозначено знаком: «Место для курения», табличкой с указанием ответственного за содержание, оборудовано скамейками, пепельницами, металлической урной (ведром) для окурков, заполненной водой не менее чем на 10 см, огнетушителем, а также должны быть вывешены информационные материалы о вреде воздействия окружающего табачного дыма и потребления табака.

Должна быть обеспечена своевременная уборка мест для курения, согласно графику.

Содержание лестничных переходов, эстакад, а также ограждений (перила, борта) должно осуществляться в исправном состоянии.

Территория строительного городка должна быть очищена от сухой травы.

В весенне-летний пожароопасный период необходимо проводить опашку территории жилого городка полосой не менее 2,5 м.

Вагон-бытовки должны быть оборудованы информационным обозначением на входной двери в виде таблички с указанием назначения, Ф.И.О. ответственного лица за пожарную безопасность.

Жилые модули необходимо укомплектовать первичными средствами пожаротушения в количестве достаточном для локализации и ликвидации очага возгорания.

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе.

Необходимо обеспечить наличие в одной группе жилых модулей пожарного щита, включающего в себя:

* ящик с песком – объемом не менее 0,5 м3;
* огнетушители ОП-4(5) – 2 шт. (или ОП-4(5) и ОУ-3(5) по 1 шт. каждого);
* кошма или противопожарное полотно размером 1,5х2 м. – 1 шт.;
* лопата совковая – 1 шт.;
* лом – 1 шт.;
* топор – 1шт.;
* пожарное ведро – 2 шт.;
* бочка с водой, объемом не менее 0,2 м3 – 1 шт. (в летний период).

Территория строительного городка должна быть оборудована искусственным освещением в вечернее и ночное время.

Заземление жилых модулей осуществляется инвентарным оборудованием на глубину не менее 1 м.

Эксплуатация сетей электроснабжения осуществляется после оформления протокола замера сопротивления изоляции проводки при подключении жилого модуля к сети.

Эксплуатация электронагревательных приборов и холодильного оборудования не заводского или кустарного изготовления запрещается.

Электроподключение производится через узел учета.

Подключение и электрическая проводка в мобильном здании (вагон-доме) должна выполняться с применением кабеля с медными жилами в двойной изоляции.

Ввод кабеля в вагончик и проходы через перегородки осуществляется через изоляционные трубы.

В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО.

Мобильные здания (вагон-дома) должны иметь независимое заземление.

Кабельная продукция должна размещаться на штатных подставках.

В строительных городках и жилых модулях необходимо размещать аптечки для оказания первой помощи пострадавшим с установкой информационных знаков о расположении.

В случае невозможности подключения к сети водоотведения Заказчика, Подрядчику предусмотреть организацию аккумулирования сточных вод и хозяйственно-бытовых стоков в накопительные емкости и/или септики, с последующей передачей их на обращение специализированным организациям.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика/ или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, наступившие не по вине Заказчика, его представителей или привлечённых субподрядчиков, а также в случае нарушения действующего Законодательства, локальных нормативных актов Заказчика, совершенном сотрудником Подрядчика или третьей стороной, привлеченной Подрядчиком.

Заказчик не несет ответственность за отходы производства и потребления, в том числе от давальческих материалов, образованные в процессе выполнения работ и/или оказания услуг Подрядчиком или третьей стороной, привлеченной Подрядчиком.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлечёнными им третьими лицами при выполнении работ (оказании услуг) нарушения требований действующего Законодательства, локальных нормативных актов Заказчика, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда в соответствии с положениями Договора.

Подрядчик несет ответственность за негативное воздействие на окружающую среду (осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обращение с отходами) оказываемое в результате хозяйственной и иной деятельности Подрядчика или третьей стороной, привлеченной Подрядчиком, на территории Заказчика.

В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за допущенные Подрядчиком либо привлеченными им к выполнению Работ (оказанию услуг) третьими лицами нарушения требований действующего законодательства РФ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки в соответствии с положениями Договора.

Подрядчик обеспечивает в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обеспечивает получение разрешительной и нормативной документации по ООС, предоставляет отчетность по охране окружающей среды в контролирующие органы и Заказчику, в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ.

Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние участка производства работ, производит работы по борьбе с карантинной растительностью, в счет стоимости Договора оборудует площадки для накопления отходов.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

* об аварии - в течение 2 (двух) часов;
* о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение 2 (двух) часов по форме, установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти Российской Федерации для расследования и учета несчастных случаев на производстве.

В течение 1 (одной) недели после окончания расследования Подрядчик предоставляет копии материалов расследования несчастного случая Заказчику.

# ССЫЛКИ

1. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ.
2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ.
3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.
5. Федеральный закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ.
7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил   
   противопожарного режима в Российской Федерации».
8. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 ФНП в области промышленной  
   безопасности «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и  
   ремонтных работ».
9. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
11. Стандарт «Порядок разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов ООО «Афипский НПЗ» СИСМ-7.3-69-2020, утвержден приказом ООО «Афипский НПЗ» от 24.07.2022 № 366.
12. Инструкция ООО «Афипский НПЗ» «О пропускном и внутриобъектовом режимах на территориях и объектах строительства ООО «Афипский НПЗ» № 23-11/2-И-0003 версия 2.00, утверждена приказом ООО «Афипский НПЗ» от 18.02.2022 № 163.

# РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 1

Перечень изменений Стандарта ООО «Афипский НПЗ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **версия** | **вид и наименование документа** | **номер документа** | **ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ** | **дата ввЕДЕНИЯ в действие** | **РЕКВИЗИТЫ РД** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.00 | Стандарт ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска подрядных организаций, организация безопасного производства работ на объектах ООО «Афипский НПЗ» | СИСМ-4.3.1-70-2019 | 03.09.2019 | 04.09.2019 | Приказ ООО «Афипский НПЗ» от 04.09.2019 № 378 |
| 2.00 | Стандарт ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска подрядных организаций. Организация безопасного производства работ и соблюдение природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» | СИСМ-8.4.3-90-2020 | 22.09.2020 | 23.09.2020 | Приказ ООО «Афипский НПЗ» от 23.09.2020 № 495 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

**Перечень Приложений к Положению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма приказа о назначении ответственных лиц по объекту | Включено в настоящий файл |
| 3 | Перечень организационно-распорядительной документации в области охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма Акта о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма Отчёта об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА АКТА-ДОПУСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА**

**Акт-допуск  
для производства строительно-монтажных работ  
на территории действующего производственного объекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий производственный объект,

(Ф.И.О., должность)

и представитель работодателя

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Застройщик (технический заказчик) предоставляет производственный объект  
 ,

(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами ,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | “ |  | ” |  | окончание “ |  | ” |  |

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|  |  |  |

**Представитель Заказчика:**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Представитель Подрядчика:**

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Согласовано:**

Директор по направлению

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель структурного

подразделения, в чьем ведении

находится объект

(подпись) (Ф.И.О.)

Смежные цеха

(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель генерального

директора по ПБ

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель СП

держателя договора (подпись) (Ф.И.О.)

Группа КС и РО

(подпись) (Ф.И.О.)

Отдел ООС

(подпись) (Ф.И.О.)

Взаимосвязанные цеха

(при необходимости) (подпись) (Ф.И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПО ОБЪЕКТУ**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Афипский нефтеперерабатывающий завод»**

пгт Афипский

**ПРИКАЗ**

\_\_.\_\_\_.20\_\_ №

О назначении ответственных лиц по объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях организованного проведения работ по объекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО «Афипский НПЗ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Приступить к работам по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в рамках проекта с соблюдением «Строительных норм и правил», «Правил по охране труда».
2. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным лицом за организацию строительно-монтажных работ на объекте.
3. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за проведение монтажных и общестроительных работ в зоне ответственности ремонтно-механического цеха, оформление исполнительной документации.
4. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за выполнение работ по автоматизации объекта, оформление исполнительной документации.
5. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за выполнение электромонтажных работ на объекте, оформление исполнительной документации.
6. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за обеспечение неразрушающего контроля качества сварных соединений силами испытательной лаборатории отдела технического надзора элементов смонтированных трубопроводов силами ремонтно-механического цеха.
7. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ответственным за обеспечение оборудованием и материалами, согласно поданных заявок.
8. Обеспечить при проведении работ периодический контроль за соблюдением требований в части:
   * промышленной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * пожарной безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * охраны труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
9. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за:

* обеспечение автотранспортом для доставки на объект сотрудников ООО «Афипский НПЗ»;
* обеспечение ремонтируемого объекта грузоподъёмными механизмами и автотранспортом на весь период проведения технического перевооружения согласно поданным заявкам.

1. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственными за оформление исполнительной документации в зоне ответственности ремонтно-механического цеха и ремонтно-строительного участка.
2. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за осуществление строительного контроля, в части монтажа технологических трубопроводов, фасонных частей, оборудования, участие с подписанием документированных результатов в процедуре входного контроля оборудования, материалов и изделий, с правом подписания, исполнительной документации, а также иных документов, в которых действующей НТД предусмотрено участие строительного контроля.
3. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за осуществление строительного контроля, в части общестроительных работ, участие с подписанием документированных результатов в процедуре входного контроля материалов и изделий, с правом подписания, исполнительной документации, а также иных документов, в которых действующей НТД предусмотрено участие строительного контроля.
4. Назначить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответственным за осуществление строительного контроля, в части электромонтажных работ, участие с подписанием документированных результатов в процедуре входного контроля оборудования, материалов и изделий, с правом подписания, исполнительной документации, а также иных документов, в которых действующей НТД предусмотрено участие строительного контроля.
5. Контроль за организацией, проведением работ и взаимодействием ремонтных служб, возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Начальнику отдела делопроизводства и контроля исполнения поручений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ довести приказ до руководителей и исполнителей в части их касающейся.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Генеральный директор ФИО

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**Перечень организационно-распорядительной документации в области охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства**

1. Копии протоколов об аттестации руководства и персонала требованиям безопасности по промышленной безопасности
2. Копии протоколов об аттестации руководства и персонала требованиям безопасности по охране труда
3. Копии приказов о назначении ответственных за проведение противопожарного инструктажа
4. Копии протоколов об аттестации руководства и персонала требованиям безопасности при работе на высоте (при необходимости)
5. Копии протоколов об аттестации руководства и персонала требованиям электробезопасности
6. Копии приказа о назначении комиссии по проверке знаний ИТР и рабочего персонала
7. Копии приказов о назначении ответственных лиц по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности
8. Копии удостоверений о подготовке в области охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителя организаций и специалиста, ответственного за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
9. Копия приказа о назначении лиц, ответственных за обращение с отходами производства и потребления;
10. Копия приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства;
11. Копии нормативной и разрешительной документации по охране окружающей среды в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ;
12. Копии утвержденных инструкций по обращению с отходами производства и потребления;
13. Копии паспортов отходов I-IV классов опасности; для отходов V класса опасности – материалы обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды;
14. Копия договора на утилизацию отходов производства и потребления со специализированной организацией;
15. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ ооо «АФИПСКИЙ нпз»**

**Акт № \_\_\_\_**

**О выявленных нарушениях**

**требований охраны труда, промышленной, пожарной**

**безопасности и природоохранного законодательства**

**на объектах ООО «Афипский НПЗ» \***

Нами, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., должность контролирующих лиц Заказчика)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года, в присутствии представителя Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О., представителя Подрядчика)*

проведена проверка состояния условий труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве работ на объекте строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Наименование объекта)*

При проведении проверки был выявлен ряд нарушений требований норм, правил и др. требований нормативных правовых актов охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **№ статьи, пункта Договора, нормативного правового акта, положения которого нарушены.** | **Перечень выявленных нарушений и несоответствий** |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*( Ф.И.О., должность контролирующих лиц Заказчика)*

В связи с выявлением нарушений пунктов п. …. Договора № от \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ года, заключенного между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком (далее по тексту – «Договор»), Заказчик, руководствуясь п. …..Договора, настоящим предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения в срок до «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.;
2. Письменно известить Заказчика об устранении каждого пункта настоящего Акта с перечислением конкретно принятых мер в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

***С актом ознакомлен, копию акта получил:***

Представитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность, организация) (подпись) (Ф.И.О*.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - нарушение законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, природоохранного законодательства и иные законы, и нормативные акты.

Приложение к Акту №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Фото № 1 |
| Фото № 2 |
| Фото № 3 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ОТЧЕТА ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ ооо «АФИПСКИЙ НПЗ»**

**Отчёт №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

**об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах**

**ООО «Афипский НПЗ»**

**Акта №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Перечень выявленных нарушений и не соответствий** | **Принятые меры для устранения нарушений** | **Информация о выполнении** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность ответственного лица) (подпись) (Ф.И.О.)*

Приложение к Отчёту №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Фото № 1 |
| Фото № 2 |
| Фото № 3 |